Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | [x] | [ ] | (Đủ rõ, không cần hỏi thêm vì Product Owner đã xác nhận phiên chỉ cần hiển thị trạng thái 'Sắp diễn ra' trước giờ bắt đầu). |
| LS03 | [ ] | [x] | Khi xảy ra tranh chấp đồng thời (hai khách cùng bấm đặt sản phẩm cuối cùng vào đúng một tích tắc), hệ thống xử lý hàng đợi (queue) hoặc khóa bi quan/lạc quan như thế nào để đảm bảo tính công bằng và không vượt tồn kho? |

Nhiệm vụ 2 - Phân tích Planning Poker và chốt Story Point

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Chênh lệch xuất phát từ việc thành viên nghĩ xử lý thời gian phức tạp hơn. Tuy nhiên, logic này tương đối đơn giản, ngang độ phức tạp với LS02 nên chốt bằng 3 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Chênh lệch do rủi ro xử lý đồng thời (race condition) khi trừ/hoàn tồn kho và logic phức tạp của luồng tạo đơn. Độ phức tạp và rủi ro lớn hơn đáng kể so với mốc chuẩn LS02 (3 SP), nên nhóm đồng thuận chốt 8 SP. |

Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì nó làm mất đi bản chất của ước lượng tương đối, biến Story Point thành một thước đo thời gian cứng nhắc, trong khi độ phức tạp và năng suất thực tế của đội ngũ luôn biến động. Story Point thật ra đo lường tổng thể độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực lao động cần thiết để hoàn thành một hạng mục so với Reference Story. Thay vì quy đổi SP sang giờ, nhóm sử dụng chỉ số Velocity (tổng số SP của các PBI đạt chuẩn Done trong các Sprint trước) để dự báo trực tiếp khối lượng công việc có thể hoàn thành trong Sprint tới một cách linh hoạt và thực tế.